**Российская Федерация**

**Иркутской области**

**Усть-Илимского района**

**Администрация Ершовского муниципального образования  
   
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13 марта 2013г. №13

с Ершово.

**О внесении изменений в постановление**

**от 28.12.2012 № 75 «О плане мероприятий**

**по разработке и утверждению схемы**

**теплоснабжения Ершовского муниципального**

**образования»**

Во исполнении Федерального закона от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»,а также требований ,утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г.№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения ,порядку их разработки и утверждения», руководствуясь статьями 32,42 Устава Ершовского муниципального образования

.

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Приложение № 1 к постановлению от 28.12.2012. № 75 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ершовский вестник».

Глава администрации Ершовского

муниципального образования А.В.Квитка

Приложение№1 к постановлению

администрации Ершовского

муниципального образования

от 28 декабря 2012 г. №75

**График мероприятий по разработке схем**

**теплоснабжения Ершовского муниципального образования**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  п/п | **НАИМЕНОВАНИЕ** | **СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | Создание рабочей группы  Принятие постановления администрации о разработке схемы теплоснабжения Ершовского муниципального образования  Подготовка и размещение уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения Ершовского муниципального образования.  Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения Ершовского муниципального образования  Разработка проекта схемы теплоснабжения Ершовского муниципального образования.  Проведение публичных слушаний по проекту схем теплоснабжения Ершовского муниципального образования  Утверждение схемы теплоснабжения Ершовского муниципального образования. | декабря 2012  апрель 2013г. (сроки могут варьироваться в зависимости от даты утверждения ген. плана поселения)  апрель 2013г.  апрель- май 2013г.  май-октябрь 2013г.  ноябрь 2013г.  декабрь 2013г. |