

 **АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕСИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**МИНУСИНСКОГО РАЙОНА**

**КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

 **От 14.04.2015 г с. Тесь № 26–П**

О проведении работ по благоустройству,

озеленению и содержания территории

Тесинского сельсовета в весенне-летний

период 2015 года.

 В целях выполнения требований Федеральных законов от 10.01.2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 06.10.2003 г.№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», для обеспечения благоприятных условий проживания и жизнедеятельности населения, на основании ст. 17 Устава Тесинского сельсовета Минусинского района Красноярского края **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Провести работы по благоустройству, озеленению и содержания территории Тесинского сельсовета в период с 15.04.2015 года по 01.09.2015 года.
2. Утвердить план-мероприятий по благоустройству, озеленению и содержанию территории Тесинского сельсовета в весеннее-летний период 2015года.

( приложение № 1).

1. Утвердить состав комиссии по контролю за проведением работ, по благоустройству, озеленению и содержанию территорий населенных пунктов Тесинского сельсовета ( приложение № 2).
2. Собственникам, пользователям жилого фонда и земельных участков, руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности в указанный период проводить работы по санитарной очистке, озеленению, благоустройству и содержанию принадлежащих и закрепленных территорий, согласно «Правил благоустройства, озеленения и содержания территории Тесинского сельсовета».
3. Организовать конкурс, направленный на поощрение граждан за активное участие в мероприятиях по благоустройству, озеленению и содержанию территории населенных пунктов.
4. Принять участие в районном смотре-конкурсе среди сельсоветов по благоустройству озеленению территорий населенных пунктов.
5. Административной комиссии Тесинского сельсовета, совместно с участковым уполномоченным полиции, принимать административные меры за не выполнение требований к содержанию своих территорий и объектов, согласно Закона Красноярского края «Об административных правонарушениях».
6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Власть труда»

 Глава сельсовета А.А. Зотов

Приложение № 2

 к постановлению № 26-П

 от 14.04.2015 года.

**С О С Т А В**

**Комиссии Тесинского сельсовета для контроля**

 **хода и подведения итогов работ по санитарной**

 **очистке, озеленению и благоустройству.**

 Зотов Андрей Аркадьевич - председатель комиссии, глава сельсовета

 Резников Сергей Николаевич - зам. председателя комиссии, депутат райсовета

 ( по согласованию)

 Заруцкая Ольга Викторовна - секретарь комиссии, специалист 2 категории

 **ЧЛЕНЫ КОМИССИИ**:

 Резников Николай Владимирович - председатель сельского Совета

 депутатов

 Ткачева Надежда Леонидовна - председатель Совета ветеранов с. Тесь

 Исакова Любовь Васильевна - член Совета Ветеранов с. Тесь

 Мачоха Владимир Станиславович - депутат сельского Совета

 Киселева Надежда Александровна - специалист 2 категории

 Абрамова Людмила Павловна - депутат сельского Совета

 Дрокина Наталья Анатольевна - депутат сельского Совета

 Якушкина Валентина Ивановна - депутат сельского Совета

 Беспрозванный Виталий Алексеевич - депутат сельского Совета

 Приложение № 1

 к постановлению № 26-П

 от 14.04.2015 года.

**ПЛАН – МЕРОПРИЯТИЙ**

**По санитарной очистке, озеленению и благоустройству**

**территории Тесинского сельсовета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Виды работ | Сроки выполнения | Ответственный за выполнение |
|  | ***с. ТЕСЬ*** |  |  |
| 1. | Засыпка гравием всех ям- провалов образованных из-за весенних вод на дорогах по улицам и на трассах водоснабжения. |  Летний период | Администрация сельсоветаУчасток ТЭЦ А.Б. Марьясов |
| 2. | Организовать субботник силами предприятий, учреждений и жителей сел по санитарной очистке территории |  до 09.05.2015 | Администрация сельсовета |
| 3. | Подсыпка и грейдерование дорог по улицам с. Тесь |  Летний период | Администрация сельсовета |
| 4. | Произвести уборку на территории кладбища силами жителей села Тесь | к 21.04.2015 г | Совет Ветеранов |
| 5. | Изготовить и установить деревянные элементы забора кладбища с. Тесь,  |  к 01.08.2015 г | Администрация сельсовета |
| 6. | Благоустройство сквера и ремонт памятника погибшим в ВОВ | до 07.05.2015 г | Администрация сельсовета,Школа |
| 7. | Благоустройство центральной площади с. Тесь: ремонт заборов с покраской фундаментов и элементов заборов сквера СДК и административного здания ЗАО «Искра Ленина» | до 07.05.2015 г | Администрация сельсовета,Руководство ЗАО «Искра Ленина»,Руководство СДК |
| 8. | Организовать ремонт заборов полисадников и посадка кустарников на всей территории сельсовета во всех населенных пунктах. | Май-октябрь | Администрация сельсовета,Депутаты сельского Совета,Совет Ветеранов |
| 9. | Посадка цветов в клумбах во всех учреждениях, организациях, предприятиях, и их содержание в надлежащем порядке в течение летнего периода |  Летний период | Администрация сельсовета,Руководители учреждений, предприятий и организаций |
| 10. | Произвести ямочный ремонт дорог  | Июнь- сентябрь | Администрация сельсовета |
| 11. | Организация скашивания сорной травы по улицам сел силами жителей | Июль-август | Администрация сельсовета, депутаты сельского Совета,Совет Ветеранов |
| 12. | Благоустройство территорий мусоросвалки для бытовых отходов и содержания ее в надлежащем состоянии |  постоянно | Администрация сельсовета |
|  | Д. МАЛАЯ ИНЯ |  |  |
| 1. | Подсыпка и грейдерование дорог по улицам  |  Летний период | Администрация сельсовета |
| 2. | Произвести уборку на территории кладбища силами жителей села | до 21.04.2015 г | Администрация сельсовета, Совет Ветеранов |
| 3. |  Произвести ремонт ограждения кладбища | Летний период | Администрация сельсовета |
| 4. |  Благоустройство территории памятника погибшим в ВОВ | к 07.05.2015 г | Администрация сельсовета |
| 5. |  Сделать дороги через плотины прорвавшихся прудов  |  Летний период | Администрация сельсовета |
| 6. | Организовать ремонт заборов полисадников у жителей силами жителей | Летний период |  Депутаты сельского Совета,Совет Ветеранов  |
| 7. | Скашивание сорных трав по всем улицам деревни | Июль- сентябрь | Администрация сельсовета  |
| 8. | Произвести подсыпку гравия на дорогу к кладбищу | Летний период | Администрация сельсовета |
|  | С. БОЛЬШАЯ ИНЯ |  |  |
| 1. | Подсыпка и грейдерование дорог по улицам села |  Летний период | Администрация сельсовета |
| 2. |  Произвести уборку территории кладбища силами жителей села | до 21.04.2015 г | Администрация сельсоветадепутат сельского Совета,Совет Ветеранов |
| 3. | Косметический ремонт памятника погибшим в ВОВ благоустройство территории сквера | до 07.05.2015г | Администрация сельсовета, руководство школы |
| 4. | Посадка цветов в клумбах школы, детского сада и больницы. |  июнь | Руководители учреждений |
| 5. | Организовать субботники силами предприятий, учреждений и жителей сел по санитарной очистке территории  | к 07.05.2015г | Администрация сельсовета |
| 6. | Благоустройство площади у СДКогородить и посадить деревья и цветы |  Летний период | Администрация сельсоветадепутат сельского Совета, Совет Ветеранов |