РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН

ЕРШОВСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от 23.05.2016 № 34

с. Ершово

Об утверждении отчета по выполнению мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Ершовского муниципального образования на 2015-2017 годы» за 2015 год

 В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ Ершовского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Ершовского муниципального образования от 01.09.2014 № 47, руководствуясь ст. *32 ст.42* Устава Ершовского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю

 1. Утвердить отчет по выполнению мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Ершовского муниципального образования на 2015-2017 годы» по результатам за 2015 год согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Ершовского муниципального образования А.В. Квитка

Приложение
к постановлению

администрации

Ершовского муниципального образования

от 23.05.2016 № 34

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Ершовского муниципального образования на 2015-2017 годы» по результатам за 2015 год.

Раздел I. Основные результаты.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Ершовского муниципального образования на 2015-2017 годы» (далее - Программа) утвержденную постановлением администрации Ершовского муниципального образования от 01.10.2014 № 68 в 2015 году предусматривалось 230,6 тыс. рублей, освоено 135875,6 тыс. руб. Процент выполнения составил 58.9 %. Освоено меньше запланированного за счет экономии средств на содержание дорог и приобретении ГСМ (таблица № 1).

 В 2015 году выполнены следующие мероприятия программы:

 Круглогодичное содержание дорог, очистка улиц от снега, грейдерование - освоено 81240,0 тыс. руб.

 Установка дорожных знаков - освоено 9864,0 тыс. руб.

 Освещение автомобильных дорог - освоено 44770,8 тыс. руб.

Раздел II. Меры по реализации программы.

 В 2015 году в программу внесены следующие изменения:

 Постановлением администрации Ершовского муниципального образования от 06.02.2015 № 5 «Развитие дорожного хозяйства на территории Ершовского муниципального образования на 2015-2017 годы» изменения внесены в связи изложением паспорта программы в новой редакции, с уточнением мероприятий программы и дополнением программы пояснительной запиской;

 Постановлением администрации от 01.12.2015 № 106 «Развитие дорожного хозяйства на территории Ершовского муниципального образования на 2015-2017 годы» изменения внесены в связи с необходимостью оплаты услуг по освещению дорог местного значения, увеличением стоимости дорожных знаков.

 В 2015 году причинами необходимости внесения изменений в программу были изменения стоимости дорожных знаков, необходимостью оплаты услуг по освещению дорог местного значения.

 Средства из федерального и областного бюджетов для финансирования программы в 2015 году не привлекались.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы.

 Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Ершовского муниципального образования на 2015-2017 годы» разработана в целях    сохранения и содержания, автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах Ершовского муниципального образования, улучшения транспортно-эксплуатационных качеств дорог и повышения безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Реализация мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Ершовского муниципального образования позволит достигнуть более сбалансированного социально-экономического развития поселения.

Достижение заявленной цели и решение поставленной задачи программы будет осуществляться в рамках реализации следующих основных мероприятий:

Мероприятие по круглогодичной очистке улиц от снега, грейдерование , которое:

а) решает задачи по круглогодичному поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Ершовского муниципального образования, а также обеспечивает безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах;

б) обеспечивает сохранность существующих автомобильных дорог.

Реализуется с участием средств местного бюджета, за счет доходов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, производимые на территории Российской Федерации.

Реализация мероприятий по безопасности дорожного движения позволит сконцентрировать ресурсы местного и областного бюджетов на реализацию мероприятий, в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, в целом снизить аварийность на дорогах и сохранить жизни и здоровье граждан. В течение 2015 года администрацией Ерщовского муниципального образования были приобретены дорожные знаки, изготовленные по новым стандартам, установка которых:

а) обеспечит снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах;

б) снизит возможность детского дорожно-транспортного травматизма.

 Реализуется с участием средств местного бюджета. Участником мероприятия является администрация Ершовского муниципального образования.

 Раздел IV. Дальнейшая реализация Программы.

Дальнейшая реализация программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Ершовского муниципального образования на 2015-2017 годы» позволит отремонтировать 2711 м автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах поселения Ершовского муниципального образования.

Основной ожидаемый эффект от реализации программы: удовлетворение растущих потребностей населения по передвижению на основе доступности транспортных услуг, которая относится к числу важнейших параметров, определяющих качество жизни населения и уровень развития экономики.

 В ходе реализации программы возникает необходимость повышения правосознания и ответственности участников дорожного движения, что предусматривает обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины участия детей в дорожном движении.

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства на территории Ершовского муниципального образования на 2015-2017 годы»

 по результатам за 2015 год.

 (тыс. рублей)

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наимено­ваниемеро­приятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением администрации об утверждении программы | Уточненный план ассигнованийна 2015 год | Исполнено(кассовые расходы) | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (по источни­кам финан­сирования) |
| всего | местный бюджет  | областной бюджет | всего | местный бюджет | иные источники | всего |  местный бюджет | областной бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  11 | 12 |
| 1 | Всего по про­грамме | 230,6 | 230,6 |  250,0 | 135875,6 |  135875,6 | - | 135875,6 |  135875,6 |  - | 94724,4 |
| 2 | Круглогодичное содержание дорог, очистка улиц от снега, грейдерование | 144,0 |  144,0 | - | 81240,0 | 81240,0  | - |  81240,0 |  81240,0 |  - |  62760,0 |
| 3 | Ремонт дорог общего пользования, местного значения находящихся в границах Ершовского муниципального образования (ремонт дорожного полотна, устройство кюветов и др.) | 250,0 |   | 250,0 |  - |  - | - |  - |  - |  - | 250,0 |
| 4 | Установка дорожных знаков  | 9864,8 |  9864,8 | - | 9864,8 | 9864,8 | - | 9864,8 | 9864,8 | - - |  - |
| 5 | Освещение автомобильных дорог  | 50,0 |  50,0 | - | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 | 50,0 | - - |  - |
| 6 | Оценка уязвимости и категорирование автомобильных дорог, разработка и проведение комплекса организационных и практических мероприятий, направленных на антитеррористическую защищенность и предупреждение чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах, подготовка документов, подтверждающих надлежащий уровень безопасности и их антитеррористической защищенности на автомобильной дороге  | - | - | - | - | - | - | - | - | - - | - |

 Специалист администрации

 Ершовского муниципального образования Н.И. Пичкурова